Załącznik nr 4

Wzór umowy o roboty budowlane nr  .............../ZDP/2018

Umowa zawarta w dniu ....................................... w Krośnie Odrzańskim pomiędzy:

Powiatem Krośnieńskim - Zarządem Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim,

z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ulicy F. Chopina 5, NIP: 926-14-76-924, reprezentowanym przez:

- Janusza Milczarka		- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z upoważnienia Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

- Izabelę Wawrzyniak		- Główną Księgową

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym

a

## .......................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

reprezentowanym przez:

.................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

### „Przebudowa ciągu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dąbrowskiego, Rycerskiej, Żymierskiego i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyżowaniem ulic 3 – go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Królewskiej i Rycerskiej w ramach projektu: Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin – Guben VII”,

### na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).  Zamówienie jest finansowane ze środków unijnych z PROGRAMU WSPÓŁPRACY INTERREG VA BRANDENBURGIA - POLSKA 2014-2020 w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

- Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie robót budowlanych, polegających na przebudowie ciągu komunikacyjnego centralnej strefy miasta Gubina: ulic Dąbrowskiego, Rycerskiej, Żymierskiego i Sikorskiego w Gubinie wraz ze skrzyżowaniem ulic 3 – go Maja, Kresowej, Grunwaldzkiej, Królewskiej i Rycerskiej, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, tj. projektem budowlanym i wykonawczym, SST, przedmiarem robót oraz projektem stałej i tymczasowej organizacji ruchu, zwanych dalej przedmiotem umowy oraz postanowieniami SIWZ.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączonym do SIWZ szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Dokumentacja projektowa oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.

- W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów umownych, obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

- umowa,

- projekt wykonawczy,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiar robót.

§2

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ........................................................., za którego zachowania odpowiada na zasadach ogólnych.

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającego.

§ 3

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie …….........................

- Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

§ 4

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy robót placu budowy w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy;

- dokonanie odbioru końcowego robót.

- Po przejęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.

- Od momentu protokolarnego przejęcia od Zamawiającego placu budowy, Wykonawca ponosi do chwili oddania przedmiotu zamówienia odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówione roboty budowlane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego;

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego oraz działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w celu podjęcia decyzji o wprowadzenie zmian lub poprawek.

- Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przynajmniej dwóch pracowników wykonujących prace budowlane (m. in. roboty ziemne), jako pracownicy fizyczni, kierownik budowy lub inne osoby wykonujące czynności niezbędne do realizacji zamówienia.

- Zamawiający w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spełnienia przez Wykonawcę wymagania wskazanego w ust. 3, w szczególności poprzez zlecenie kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub poprzez żądanie dokumentów potwierdzających zatrudnienie w/w osób na umowę o pracę. W przypadku, gdy wynik kontroli wykaże brak zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę Zamawiający naliczy kary umowne, których wysokość została szczegółowo określona w § 14 ust. 2 pkt 9 niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów zobowiązujących do zatrudnienia w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.

§ 6

- Roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, których wartość wliczona jest w wynagrodzenie określone w  § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewnia do wykonania robót odpowiednie maszyny i urządzenia.

- Wykonawca na okres obejmujący co najmniej okres wykonania niniejszego zamówienia zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 4.000.000,00 zł brutto. Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku jest polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby i materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego placu budowy;

- przekazanie Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego posiadanie przez kierownika robót, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, uprawnień do kierowania robotami  w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz jego  przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, nie później niż w momencie podpisania umowy;

- przekazanie Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w ust. 3, nie później niż w momencie podpisania umowy;

- w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem czynności, jakie będą oni wykonywać. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w składzie brygady wykonującej prace Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiającego. Forma zatrudnienia nowych osób nie może ulec zmianie;

- przekazanie harmonogramu zamierzenia budowlanego w ciągu 14 dni od dnia podpisania umowy;

- aktualizacja harmonogramu, o którym mowa w pkt 5, w przypadku wszelkich zmian;

- zorganizowanie zaplecza i placu budowy przy zastosowaniu zabezpieczeń wynikających 
z przepisów BHP i ppoż.;

- naprawa szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiednich nieruchomości oraz wykonywanych robót;

- uprzątnięcie terenu budowy;

- sporządzenie dokumentów do obioru końcowego wymienionych w Wymaganiach Ogólnych Specyfikacji Technicznej, w tym także geodezyjnej dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej;

- przedłożenie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem  są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian. Zamawiający zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu przedmiotowej umowy w terminie 7 dni od otrzymania tego projektu. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego do przedłożonego projektu, uważa się za jego akceptację;

- przedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Do przedłożenia kopii przedmiotowej umowy zobowiązany jest Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty budowlane. W terminie 7 dni od otrzymania kopii przedmiotowej umowy, Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do umowy. Nie zgłoszenie pisemnych zastrzeżeń przez Zamawiającego do przedłożonego projektu, uważa się za jego akceptację.

III. PODWYKONASTWO

§ 7

- Wykonawca uprawniony jest wykonać przy udziale Podwykonawców następujące roboty:………………………………………………………………………………………

- Pozostałe roboty Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku Podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy.

- Procedura zatwierdzania projektów umów o podwykonawstwo oraz kopii umów o podwykonawstwo została określona w rozdziale IX. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo.

- Umowy o podwykonawstwo powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności i przewidywać zapłatę wynagrodzenia za jej wykonanie w formie pieniężnej ze wskazaniem wynagrodzenia brutto.

- Kopie umów o podwykonawstwo przedkładane Zamawiającemu powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby do tego upoważnione.

- Zasady dotyczące zawierania umów o podwykonawstwo oraz zatwierdzania umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do umów z dalszymi podwykonawcami.

IV. TERMIN WYKONANIA I ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

§ 8

- Rozpoczęcie robót nastąpi po przekazaniu placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

- Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 30 listopada 2018 roku.

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się dzień pisemnego zawiadomienia o ich ukończeniu.

- Do zawiadomienia o zakończeniu robót Wykonawca ma obowiązek dołączyć oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu.

- W terminie 7 dni po zgłoszeniu zakończenia robót nastąpi rozpoczęcie procedur odbiorowych wykonanych prac.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

- Protokół odbioru powinien określać między innymi:

- zakres wykonanych robót;

- certyfikaty, aprobaty i atesty na materiały i urządzenia, oraz karty gwarancyjne i katalogowe, wyposażenia, urządzeń i materiałów budowlanych, wbudowanych przez Wykonawcę, wystawione przez producenta;

- protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych pomiarów i badań,  inne dokumenty niezbędne dla odbioru końcowego wskazane w STWiOR lub SIWZ;

- dla odbioru końcowego – również dokumentację powykonawczą.

- Jeżeli w toku odbioru zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu będą przysługiwały następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może wyznaczyć Wykonawcy dodatkowy termin do ich usunięcia, oraz wstrzymać dokonanie odbioru do tego czasu,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu odbioru po raz drugi, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy.

V. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§ 9

- Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto ………………………………………………………………………………………………(słownie:…………………………………………………………………………………..)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o formularz cenowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego i ilościowego robót, ustalonego w przetargu. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen przyjętych w formularzu cenowym. Na podstawie niniejszej umowy nie dopuszcza się zwiększenia ilości robót w zakresie powodującym wzrost wynagrodzenia wykraczający poza kwotę maksymalną, o której mowa w ust. 1.

- Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w przedmiarze robót oraz zwiększone 
w porównaniu z przedmiarem robót (roboty dodatkowe), roboty zamienne, a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu umowy oraz zaniechane mogą być wykonane lub zaniechane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub zrezygnować z wykonywania robót zaniechanych.

- Wynagrodzenie za roboty określone w ust. 4 zostanie wyliczone  w sposób opisany 
w rozdziale XVIII. ust. 2.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („Istotne postanowienia umowy”).

- W przypadku powierzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonania zamówienia lub części zamówienia, wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 10, Zamawiający:

- nie dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

- złoży do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokona bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty, w terminie do 30 dni od dnia wykazania zasadności.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o których mowa w ust. 6, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Wysokość wynagrodzenia przysługującego dalszemu Podwykonawcy nie może przekroczyć wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- W przypadku gdy niniejsza umowa przewiduje zapłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w częściach warunkiem zapłaty przez Zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych, zgodnie z załącznikiem nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy.

- W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty wstrzymana zostanie przez Zamawiającego wypłata należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nie przedstawionych dowodów zapłaty.

### VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 10

- Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wcześniejszym dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy bez uwag ze strony Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowy odbioru robót bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Do przedłożonej Zamawiającemu faktury, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć załącznik nr 9 – Oświadczenie Wykonawcy o dokonaniu zapłaty wraz z dowodami zapłaty.

- Zamawiający dopuszcza etapowe wykonanie zamówienia na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy.

- Rozliczenie nastąpi po zakończeniu poszczególnych etapów robót podlegających odbiorom częściowym, w oparciu o faktury częściowe wystawione przez Wykonawcę nie częściej niż raz na 2 miesiące, na podstawie bezusterkowych protokołów odbioru częściowego zadania. Bezusterkowy odbiór częściowy etapu ostatniego jest równoznaczny z odbiorem końcowym zadania, a protokół z ostatniego bezusterkowego odbioru częściowego jest równoznaczny z protokołem końcowym całego zadania.

- Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny płatność faktury w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 11

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, numeru NIP i telefonu.

VII. GWARANCJA i RĘKOJMIA

§ 12

- Na opisany w § 1 ust. 1 przedmiot umowy Wykonawca udziela .......................miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona i obejmuje okres gwarancji określony w ust. 1.

- W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia na własny koszt, z zastrzeżeniem ust. 5.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji oraz rękojmi także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wady stwierdzone w okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca usunie na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub innym terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci bez zgody Wykonawcy usunięcie wad innemu Wykonawcy, a wynikłe z tego tytułu koszty potrąci z kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Jeżeli usunięcie wad przewyższy wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy równowartości niezabezpieczonej kwoty.

VIII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 13

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ........................................... zł (słownie .................................................................................) w formie .................................................................................................................................

- Wniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu zostało zdeponowane na rachunku Zamawiającego w banku BZ WBK nr konta 90 1090 1551 0000 0001 0499 4873.

- Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:

- 70 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót i przekazania do eksploatacji;

- 30 % wartości wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu rękojmi.

IX. KARY UMOWNE

§ 14

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 
0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

- za nie przedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

- za nie przedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

- za nie przedłożenie oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt 4 niniejszej umowy, w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

- za opóźnienie w przedłożeniu oświadczenia, o którym mowa w § 6 ust. 5 pkt 4 niniejszej  umowy , w wysokości 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia;

- w przypadku, gdy Wykonawca realizuje czynności wymagające zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przy pomocy osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w wysokości 1 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w 
§ 9 ust. 1 niniejszej umowy;

- za odstąpienie od umowy bez istotnej przyczyny lub za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umowy brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- Postanowienia ust. 2 nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

- Należności z tytułu kar umownych Zamawiający w pierwszej kolejności potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w przypadku wyczerpania tej kwoty, może potrącić z wynagrodzenia wynikającego z faktury wystawionej przez Wykonawcę po protokolarnym odbiorze robót.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z siedmiodniowym wyprzedzeniem w następujących okolicznościach:

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z postanowieniami umowy i kryteriami, warunkami i zasadami określonymi przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w Opisie przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego;

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy;

- w sytuacji określonej w art. 145 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót, Wykonawca wyraża zgodę na ich usunięcie na jego koszt i niebezpieczeństwo, z zachowaniem prawa Zamawiającego do kary umownej.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokołach z przeglądu w okresie gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy, z zachowaniem prawa do kary umownej.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 15

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej, pod rygorem nieważności i mogą być wprowadzane tylko w zakresie i okolicznościach przewidzianych w art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz w rozdziale XVIII. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia („Istotne postanowienia umowy”).

§ 16

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawa budowlanego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 17

Na wypadek sporu pomiędzy stronami właściwy miejscowo do jego rozpoznania będzie sąd określony według siedziby Zamawiającego.

§ 18

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                        Wykonawca:

........................................................                                    .........................................................

.......................................................                                    .........................................................

# Text boxes

Rozwoju Regionalnego

Europejski Fundusz

Unia Europejska

regionale Entwicklung

für

Europäischer Fonds

Europäische Union