DZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Krosno Odrzańskie 06.02.2013r.

## Numer sprawy: ZDPIII.273.3.2013

ZAMAWIAJĄCY:

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

ul. Fryderyka Chopina 5

66-600 Krosno Odrzańskie

tel./fax. 068 383 60 90

Strona http://bip.zdp.powiatkrosnienski.pl

E-mail: zdpkrosnoo@wp.pl

### Godziny urzędowania: 7.00-15.00

Spis działów:

Dział 1: Instrukcja dla Wykonawców wraz

z załącznikami.

Dział 2: Opis przedmiotu zamówienia.

Informacje ogólne.

Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wszystkie formularze zawarte w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności formularz ofertowy, załączniki oraz formularz cenowy zostaną wypełnione przez Wykonawców ściśle według wskazówek. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy – wpisuje on „nie dotyczy”.

- Niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem.

- Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

- Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, a także z udziałem w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje ich zwrotu.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 2 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej, o której mowa w art. 2 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniające dla zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamówienie dotyczy programu finansowanego z– Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność - Rozwój.

- Zamawiający za Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w wersji papierowej pobiera opłatę w wysokości 35,00 zł. Wersja elektroniczna bezpłatna.

I.	Zamawiający	4

II.	Tryb udzielenia zamówienia oraz nazwa zadania	4

III.	Opis przedmiotu zamówienia	4

IV.	Termin wykonania zamówienia	5

V.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków	5

VI.	Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu	8

VII.	Informacja o podwykonawstwie	11

VIII.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów	11

IX.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami	11

X.	Wadium i zaliczka	12

X.	Termin związania ofertą	12

XI.	Sposób przygotowania oferty	12

XII.	Miejsce i termin składania ofert	14

XIII.	Otwarcie i ocena ofert	14

XIV.	Opis sposobu obliczania ceny oferty	14

XV.	Kryteria oceny ofert i sposób dokonywania oceny ofert	15

XVI.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy	16

XVII.	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy	16

XVIII.	Istotne postanowienia umowy	17

XIX.	Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy	19

XX.	Oferty częściowe	21

XXI.	Umowy ramowe	21

XXII.	Zamówienia uzupełniające	21

XXIII.	Oferty wariantowe	21

XXIV.	Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiającego	21

XXV.	Informacje dotyczące walut obcych	21

XXVI.	Aukcje elektroniczne	21

XXVII.	Koszty udziału w postępowaniu	21

# Zamawiający

Zarząd Dróg Powiatowych

ul. Fryderyka Chopina 5

66-600 Krosno Odrzańskie

tel./fax. 68 383 60 90

Strona http://bip.zdp.powiatkrosnienski.pl

reprezentowany(a) przez Dyrektora ZDP – Janusza Milczarka.

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

ZDPIII.273.3.2013

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

# Tryb udzielenia zamówienia oraz nazwa zadania

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Łochowice – Struga  od km 3 + 540 do km 4 + 655”

- Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

- Postępowanie jest prowadzone z udziałem komisji przetargowej.

- Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010r. 
nr 113, poz. 759 z późn. zm.); zwana dalej ustawą Pzp;

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dn. 30 grudnia 2009r. nr 226, poz. 1817);

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę do przeliczenia wartości zamówień publicznych (Dz. U. z dn. 16 grudnia 2011r. nr 282, poz. 1650). Zgodnie z w/w Rozporządzeniem średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,0196 zł.

- W sprawach nieuregulowanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy Prawa zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

# Opis przedmiotu zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Łochowice – Struga  od km 3 + 540 do km 4 + 655. 	Zakres robót drogowych obejmuje usunięcie humusu, wykonanie nasypów w zakresie poboczy i skarp, rozebranie istniejących elementów drogowych, wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych, remont chodników, zatok autobusowych oraz odtworzenie zjazdów i skrzyżowań. Odtworzone zostanie również oznakowanie poziome i pionowe. Dodatkowo wykonać należy odmulenie przepustów związanych z odprowadzeniem wód opadowych. Niniejsza przebudowa swoim zakresem obejmie również wykonanie nowej ścieżki rowerowej zlokalizowanej w istniejącym pasie drogowym.

  - Wspólny Słownik Zamówień

Kod CPV     45.23.31.40-2   Roboty drogowe.

45.23.32.52-0   Roboty w zakresie nawierzchni ulic.

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dziale 2 i obejmuje:

- Projekt budowlany;

- Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót;

- Przedmiar robót;

- Projekt stałej  i czasowej organizacji ruchu.

# Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia 2 kwietnia 2013r. do dnia 31 lipca 2013r.

# Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności:

- posiadają uprawnienia do wykonywania działalności związanej z budową dróg kołowych;

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ);

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali z należytą starannością przynajmniej dwie roboty zbliżone zakresem do robót objętych przedmiotem zamówienia, czyli związane z budową, przebudową lub remontem dróg lub ulic o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto. Na potwierdzenie spełniania przedmiotowego warunku Wykonawca przedstawi wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania. Do przedmiotowego wykazu, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji należy przedłożyć dokumenty, które potwierdzą, że zawarte w wykazie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – np. referencje, listy rekomendacyjne, protokoły odbioru prac itd.;

- dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającą uprawnienia do realizacji zamówienia 
tj. kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Na potwierdzenie spełniania niniejszego warunku należy załączyć uzupełniony załącznik nr 6 - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia 
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w niniejszym wykazie osoby, którą będzie on dysponował, należy załączyć pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osoby zdolnej do wykonania zamówienia (załącznik nr 6a). Do niniejszego wykazu należy załączyć ponadto oświadczenie, że osoba, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów (załącznik nr 6b).

- dysponują potencjałem technicznym. O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponował sprzętem, narzędziami i urządzeniami niezbędnymi do wykonania zamówienia, tj.:

- Koparka lub koparko-ładowarka						- min. 2 szt.;

- Szczotka mechaniczna							- min. 2 szt.;

- Skrapiarka do bitumu							- min. 1 szt.;

- Układarka mas bitumicznych (z podgrzewaną ławą)			- min. 1 szt.;

- Zagęszczarka wibracyjna							- min. 3 szt.;

- Walec stalowy gładki							- min. 2 szt.;

- Walec stalowy wibracyjny							- min. 1 szt.;

- Walec ogumiony								- min. 1 szt.;

- Piły mechaniczne 								- min. 2 szt.;

- Samochód ciężarowy o ładowności od 5 do 15 ton			- min. 3 szt.;

- Samochód ciężarowy o ładowności od 15 do 25 ton			- min. 7 szt.

Na potwierdzenie powyższego warunku Wykonawca przedstawi uzupełniony wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował, stanowiący załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku gdy Wykonawca wskaże w niniejszym wykazie sprzęt, narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował, należy załączyć pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń (załącznik nr 7a).

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Wykonawca winien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł brutto. Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku jest opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Dokumenty potwierdzające spełnianie tego warunku muszą być opłacone i ważne co najmniej na dzień złożenia oferty, a następnie przedłużone przez wybranego Wykonawcę na okres realizacji zadania;

- złożą formularz ofertowy (załącznik nr 1) wraz z wymaganymi dokumentami, oświadczeniami, załącznikami oraz zaświadczeniami;

- spełniają wymagania określone ustawą – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszą specyfikacją.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania;

- Wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał lub wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;

- Wykonawców, w stosunku, do których, otwarto likwidację lub, których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia,  przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,  a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

- Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

- Wykonawców będących spółką jawną, spółka partnerską, spółką partnerską, spółką komandytową, spółka komandytowo- akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio, wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego, prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9  lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, którzy:

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że, udział  tych Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

- Zamawiający  zawiadomi  równocześnie  Wykonawców, którzy zostali wykluczeni, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Oferta Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

- Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

- jest niezgodna z ustawą;

- jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

- zawiera błędy w obliczeniu ceny;

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana przez Komisję Przetargową na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń wskazanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zgodnie z zasadą spełnia / nie spełnia.

# Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

- Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć:

- Uzupełniony formularz ofertowy					- załącznik nr 1;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

- Oświadczenie Wykonawcy					- załącznik nr 2;

W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy  z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone          										- załącznik nr 3;

W przypadku korzystania z udostępniania doświadczenia przez inne podmioty należy załączyć także załącznik nr 3a (zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia wiedzy i doświadczenia).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. wykaz składają ci z Wykonawców składających ofertę wspólną, którzy potwierdzają spełnienie warunku. Warunek zostanie uznany przez Zamawiającego za spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać go łącznie.

- Wypełnioną i podpisaną kartę gwarancyjną			– załącznik nr 4;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

- Uzupełniony formularz, informujący o tej części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom		– załącznik nr 5;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

- Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,                       wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacje o podstawie dysponowania tymi osobami										– załącznik nr 6;

W przypadku korzystania z udostępniania osób zdolnych do wykonania zamówienia przez inne podmioty należy załączyć także załącznik nr 6a (zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia).

Do wykazu osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia należy także załączyć załącznik nr 6b – oświadczenie Wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, drogowej lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny wykaz kadry.

- Wykaz  niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca 						- załącznik nr 7;

W przypadku korzystania z udostępniania sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia przez inne podmioty należy załączyć także załącznik nr 7a (zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia sprzętu, narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia).

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

- Wypełniony formularz cenowy 					– załącznik nr 8;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

- Podpisany wzór umowy 						– załącznik nr 9;

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument.

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a  w stosunku do osób fizycznych oświadczenie  w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp (załącznik nr 2 do SIWZ).

W przypadku składania oferty wspólnej ww. dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.

- Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Polisa musi być ważna co najmniej na dzień złożenia oferty, a następnie przedłużona na okres realizacji zadania.

W przypadku składania oferty wspólnej, jeżeli jeden z konsorcjantów wykaże posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1.000.000,00 zł brutto, to jest to wystarczające do uznania, że całe konsorcjum wykazało spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 1 lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Wykonawcy zagraniczni.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o których mowa w ust. 1 pkt 10 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przedmiotowy dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wszystkie dokumenty wymagane zgodnie z postanowieniami SIWZ powinny być złożone w języku polskim. Wszelkie dokumenty dołączone w innym języku niż język polski powinny być załączone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Oferty wspólne. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo, z którego powinien wynikać zakres umocowania dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy załączyć do oferty. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.

- Przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania przetargu) Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.

# Informacja o podwykonawstwie

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie (załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ – Podwykonawstwo) części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak takiej informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie realizowana samodzielnie przez Wykonawcę.

# Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

- Zamawiający urzęduje w następujących dniach (pracujących) i godzinach:

od poniedziałku do piątku – od godziny 7.00 do godziny 15.00.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać pisemnie na adres pocztowy lub drogą faksową, wskazane w rozdziale I SIWZ.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pomocą faksu, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.

- Korespondencja przesłana za pomocą faksu po godzinach urzędowania zostanie zarejestrowana w następnym dniu pracy Zamawiającego i uznana za wniesioną z datą tego dnia.

- Postępowanie odbywa się w języku polskim, w związku z czym wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między Zamawiającym a Wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

- Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później, niż na dwa dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później, niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie jednocześnie przekazana wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest przedmiotowa specyfikacja.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający niezwłocznie przekaże wszystkim Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz zamieści ją na stronie internetowej, na której udostępniona jest niniejsza specyfikacja.

- Jeżeli w wyniku modyfikacji treści przedmiotowej specyfikacji niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofercie, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O fakcie tym niezwłocznie zawiadomieni zostaną wszyscy Wykonawcy, którym przekazano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, oraz informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której udostępniona jest niniejsza specyfikacja.

# Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- W sprawach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Marta Jurewicz	 	-  Specjalista w Zarządzie Dróg Powiatowych

- tel. 068 383 6090

- W sprawach technicznych zamówienia

Piotr Petryk			- Kierownik Działu Drogowo – Mostowego							- tel. 068 383 6090

# Wadium i zaliczka

- Zamawiający nie będzie żądał od Wykonawców wniesienia wadium.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostanie związany ofertą przez okres 30 dni.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu wydania orzeczenia przez KIO.

# Sposób przygotowania oferty

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi składający ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Wszystkie strony oferty powinny być spięte i ponumerowane.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej. Powinna być napisana na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

- Jeżeli jakiś z wymaganych dokumentów składanych przez Wykonawcę jest sporządzony w języku obcym, dokument taki należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.

- Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Do  oferty  należy  załączyć wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami rozdziału VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferta, a także wszelkie składane oświadczenia i dokumenty muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy w obrocie prawnym i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z danymi ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub zgodnie z postanowieniami umowy spółki.

- W przypadku podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów przez osoby inne niż wskazane w odpowiednim rejestrze, do oferty należy dołączyć oryginalne pełnomocnictwo dla tych osób podpisane przez osoby wskazane w pkt 8.

- Podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne albo opatrzone pieczęcią identyfikującą osobę składającą podpis.

- Wszelkie poprawki (zmiany) dokonane w treści oferty powinny być parafowane przez osoby wskazane w pkt 8 albo pkt 9. Brak parafy powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą.

- Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby wskazane w pkt 8 albo pkt 9.

- W przypadku złożenia przez Wykonawcę kopii dokumentu nieczytelnej lub budzącej wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii przedmiotowego dokumentu.

- Informacje zawarte w ofercie, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.), co do których Wykonawca zastrzegł, nie później niż w terminie składania ofert, że nie mogą być udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: „NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone jako odrębna część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.

- Zamawiający zwróci się do Wykonawcy, który zastrzegł informację jako tajemnicę przedsiębiorstwa o wyjaśnienie zasadności dokonanego zastrzeżenia i rozstrzygnie o ujawnieniu z uwzględnieniem otrzymanych informacji.

- W sytuacji, gdy Wykonawca zastrzeże w ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych lub odrębnych przepisów, informacje te będą podlegały udostępnieniu na zasadach takich samych jak pozostałe, niezastrzeżone dokumenty.

- Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazw (firm) oraz adresów, cen, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2010r. nr 113, 
poz. 759 z późn. zm.) oraz innych informacji wynikających z przepisów ustawy 
z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r.
 nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)

- Oferta musi:

- obejmować całość przedmiotu zamówienia;

- być kompletna.

- W przypadku, gdy jakikolwiek składnik wzoru oferty nie dotyczy Wykonawcy, należy wpisać „nie dotyczy”.

- Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie/opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta/opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem Wykonawcy oraz oznaczone w sposób następujący:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Łochowice – Struga  od km 3 + 540 do km 4 + 655.

Nie otwierać do dnia 26.02.2013r. do godz. 10.30”

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

- Zmiana, wycofanie i zwrot oferty. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać złożoną przez siebie ofertę.

- w przypadku wycofania oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę wycofuje, w zamkniętej kopercie oznaczonej w sposób opisany w pkt 20 niniejszej specyfikacji i dodatkowo opatrzonej napisem „Wycofanie”,

- w przypadku zmiany oferty Wykonawca składa pisemne oświadczenie, że ofertę zmienia, określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeżeli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też przedłożenia nowych dokumentów – Wykonawca winien dokumenty te złożyć. Powyższe oświadczenie i ewentualne dokumenty należy umieścić w zamkniętej kopercie, oznaczonej w sposób opisany w pkt 20 niniejszej specyfikacji i dodatkowo opatrzonej napisem „Zmiany”.

- Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty oraz wycofać jej po upływie terminu do składania ofert.

- Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom.

# Miejsce i termin składania ofert

- Oferty należy przesłać/składać w siedzibie Zamawiającego w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Fryderyka Chopina 5 w Dziale Techniczno - Ekonomicznym.

- Termin przesłania/składania ofert upływa w dniu 26.02.2013r. o godz. 10.00.

- Za termin złożenia oferty uważa się termin jej otrzymania przez Zamawiającego.

- Oferty będą podlegać rejestracji przez Zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty, tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

# Otwarcie i ocena ofert

- Otwarcia ofert dokona komisja przetargowa w siedzibie Zamawiającego w Krośnie Odrzańskim przy ulicy Fryderyka Chopina 5 w Dziale Techniczno - Ekonomicznym w dniu 26.02.2013r. o godz. 10.30.

- Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpływu do Zamawiającego.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) i adresy (siedziby) Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te Zamawiający prześle niezwłocznie Wykonawcy.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty:

7.1.  oczywiste omyłki pisarskie;

7.2. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

7.3. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ a nie powodujące istotnych zmian w treści oferty,

zawiadamiając niezwłocznie o tym fakcie Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Oferta Wykonawcy, który w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 7.3., podlega odrzuceniu.

- Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się w formie pisemnej do Wykonawcy o udzielenie w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

- Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

# Opis sposobu obliczania ceny oferty

- Pod pojęciem ceny oferty należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. nr 97, poz. 1050 z późn. zm.).

- Podana w ofercie cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz opisu przedmiotu zamówienia (tj.  projekt budowlany, STWIOR, przedmiar robót, projekt stałej i tymczasowej organizacji ruchu itd.), a także obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cenę ofertową należy podać w PLN wraz z podatkiem VAT od towarów i usług, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. Oferowana cena powinna obejmować ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę.

- Cena ofertowa powinna obejmować koszty wykonania robót bezpośrednio wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (wraz z załącznikami) oraz koszty robót nie ujętych w ww. dokumentach, a których wykonanie niezbędne jest dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:

- wszystkich robót przygotowawczych i prac porządkowych;

- zorganizowania, utrzymania zaplecza i placu budowy;

- właściwego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót;

- wszelkie opłaty, narzuty, podatki itp.;

- koszty związane z odbiorami wykonanych robót;

- wykonania dokumentacji powykonawczej;

- inne koszty wynikające z umowy, której wzór stanowi załącznik nr 9 do niniejszej SIWZ.

- Każdy z Wykonawców winien dokonać wizji lokalnej celem sprawdzenia warunków placu budowy, stanu istniejącego obiektu oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem przetargu, celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do oceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej ponosi Wykonawca.

- Wartość kosztorysową brutto robót objętych przedmiotem zamówienia oblicza się jako iloczyn ilości jednostek przedmiarowych robót i ich cen jednostkowych brutto.

- Ceny jednostkowe brutto i wyliczone wartości robót muszą być wyrażone w złotych polskich zgodnie z polskim systemem płatniczym po zaokrągleniu do pełnych groszy (dwa miejsca po przecinku), przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

- Ceny jednostkowe brutto oraz stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia określone zostały 
w załączniku nr 9 do niniejszej specyfikacji (wzór umowy).

# Kryteria oceny ofert i sposób dokonywania oceny ofert

- Kryteria oceny ofert nie podlegają zmianie w toku postępowania.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał kryteria:

- Kryterium cena oferty:

Obliczana będzie według wzoru:	P1 = (Cmin/C) × W1

gdzie:

P1 	– ilość punktów obliczona dla kryterium cena oferty,

Cmin 	– cena brutto najtańszej oferty,

C	– cena brutto rozpatrywanej oferty,

W1 	– waga kryterium – cena oferty (W1=90).

- Kryterium okres gwarancji:

Obliczony będzie według wzoru:	P2 = (G/Gmax) × W2

gdzie:

P2 	– ilość punktów obliczona dla kryterium okresu gwarancji,

Gmax 	– najdłuższy oferowany okres gwarancji dla całości robót budowlanych,

G 	– okres gwarancji rozpatrywanej oferty,

W2 	– waga kryterium – okres gwarancji (W2=10).

Oferta z najdłuższym okresem gwarancji dla całości robót budowlanych otrzyma 10 punktów dla kryterium okres gwarancji, pozostałe oferty otrzymają proporcjonalnie mniej punktów zgodnie z wzorem przedstawionym powyżej.

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie ostatecznych wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający wybierze spośród ofert nie podlegających odrzuceniu ofertę, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

- O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Jednocześnie informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej 
i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

# Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o kryteria oceny ofert określone w rozdziale XV SIWZ.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia publicznego, dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty poinformuje pisemnie Wykonawcę o terminie i miejscu podpisania umowy.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą jest obowiązany najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem do wniesienia w pełnej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w rozdziale XVII.

- Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę zgodnie z wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 9 do SIWZ.

- Wykonawca przejmując teren budowy ponosi odpowiedzialność cywilną za następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników oraz osób trzecich powstałych w związku z prowadzonymi robotami.

- Zawarta umowa jest jawna i będzie podlegała udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

# Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

- Niniejsze zabezpieczenie służyć będzie pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie musi być wniesione w pełnej wysokości, niezależnie od formy jego wniesienia, najpóźniej w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wniesione również:

- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej;

- przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

- przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach                       o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BZ WBK 68 1090 1551 0000 0001 0499 4881 z adnotacją: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na przebudowę drogi powiatowej nr 1157F na odcinku Łochowice – Struga  od km 3 + 540 do km 4 + 655”.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający będzie przechowywał je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Strony postanawiają, że 30 % wniesionego zabezpieczenia jest przenoszone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zamawiający zwolni część zabezpieczenia gwarantującego należyte wykonanie umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# Istotne postanowienia umowy

- Istotne postanowienia umowy zawiera załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – Wzór umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy 
w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj.

  - Wykonawca może dokonywać zmiany kluczowego specjalisty, czyli kierownika budowy, przedstawionego w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, akceptującego nowego kierownika budowy.

    - Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika budowy 
w następujących przypadkach:

- śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika budowy,

- niewywiązywania się kierownika budowy z obowiązków wynikających 
z umowy,

- jeżeli zmiana kierownika budowy stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji itp.).

    - Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika budowy, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy.

    - W przypadku zmiany kierownika budowy, nowy kierownik budowy musi spełniać wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

    - Wykonawca obowiązany jest zmienić kierownika budowy zgodnie 
z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego.

  - Zamawiający na wniosek Wykonawcy może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie jest lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w przypadku:

    - zawieszenia, wstrzymania robót przez Zamawiającego;

    - wykopalisk uniemożliwiających wykonywanie robót;

    - w przypadku wystąpienia robót dodatkowych lub zamówień dodatkowych, uniemożliwiających wykonanie robót podstawowych w ustalonym terminie realizacji umowy;

    - zmiana może być spowodowana okolicznościami leżącymi po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego i od Wykonawcy, np. warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne lub w przypadku wystąpienia siły wyższej (tj. działania i zamieszki wojenne, ataki terrorystyczne, klęski żywiołowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny, trzęsienia ziemi, ekonomiczne następstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemożliwiające wykonanie zamówienia w terminie umownym;

    - zmiana terminu wykonania zamówienia ze względu na uwarunkowania społeczne (protesty, listy, petycje, itp.);

    - zmiana terminu wykonania zamówienia ze względu na uchybienia, wady w dokumentacji projektowej, o okres niezbędny do usunięcia stwierdzonych braków lub błędów.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczność wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową oraz robót dodatkowych, o których mowa w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.

    - Ceny jednostkowe robót dodatkowych będą przyjmowane  z Formularza cenowego. W ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana ustalonego wynagrodzenia nastąpi jedynie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegać od ilości przedstawionej w przedmiarze robót, w takim przypadku wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zmniejszone lub zwiększone przy zachowaniu cen jednostkowych przedstawionych w Formularzu cenowym.

    - W przypadku gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż przyjęte w przedmiarze robót, a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę, a zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

- ceny czynników produkcji (R, M + Kz, S, Kp, Z) należy przyjmować w wysokościach nie większych niż określonych w aktualnym Serwisie Informacji Cenowych Budownictwa:

- podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą odpowiednie pozycje KNR. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR – ach, zastosowane zostaną KNNR –y, a następnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.

    - W przypadku wystąpienia robót zamiennych należy sporządzić kosztorys różnicowy, wykonany w oparciu o następujące założenia:

- należy wyliczyć cenę roboty, która miała być pierwotnie wykonana;

- należy wyliczyć cenę roboty zamiennej;

- należy wyliczyć różnicę pomiędzy tymi cenami;

- wyliczeń ww. cen należy dokonać w oparciu o ceny jednostkowe przyjęte z formularza cenowego, a w przypadku gdy wystąpią roboty, które nie występują w przedmiarze robót, należy wyliczyć ceny jednostkowe w oparciu o założenia opisane w pkt 2.3.2

  - Przewiduje się możliwość rezygnacji z wykonania pewnych robót przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami. Roboty takie będą nazywane „zaniechanymi”.

  - Możliwa jest zmiana treści umowy w zakresie kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie.

  - Możliwa jest zmiana treści umowy w przypadku zmiany oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy.

  - Możliwa jest zmiana treści umowy w przypadku przekształcenia organizacyjnego lub zmiany właściciela przedsiębiorstwa Wykonawcy, w tym w szczególności zmiany będące następstwem łączenia, podziału, przekształcenia lub likwidacji.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innych rozwiązań technicznych/technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem umowy, a także w przypadku, gdy zastosowanie innych rozwiązań technicznych/ technologicznych stanowiłoby korzyść dla Zamawiającego.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość zrealizowania zamówienia przy zastosowaniu urządzeń, materiałów lub elementów o innych parametrach jakościowych lub technicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych urządzeń lub elementów groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia, a także w przypadku, gdy zastosowanie materiałów, urządzeń lub elementów robót budowlanych o innych parametrach jakościowych lub technicznych niż wskazane w ofercie, stanowiłoby korzyść dla Zamawiającego.

  - Możliwa jest zmiana treści umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty.

  - Zmianę może zainicjować Zamawiający albo Wykonawca. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w sprawie proponowanej zmiany do drugiej strony. Może to być:

- wniosek Wykonawcy o dokonanie zmiany;

- wniosek Zamawiającego, aby Wykonawca przedłożył propozycje zmiany;

- wniosek Zamawiającego o dokonanie wskazanej zmiany.

  - Wniosek musi zawierać w szczególności:

- opis zmiany;

- uzasadnienie zmiany;

- opis skutków zmiany;

- czas wykonania zmiany oraz wpływ zmiany na termin zakończenia umowy.

# Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy

Środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – Środki ochrony prawnej, przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

Odwołanie.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

- odrzucenia oferty odwołującego.

- Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

- Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.

- Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2.

- W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

- Na czynności, o których mowa w pkt 7, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

- Odwołanie wnosi się:

1)	W terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

  - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

  - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

  - Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

      - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych  ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

      - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

10. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

11. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

12. Wpis od odwołania wnosi się na konto Urzędu Zamówień Publicznych najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania.

# Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, o których mowa w art. 2 pkt 6 Prawa zamówień publicznych.

# Umowy ramowe

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, o której mowa w art. 2 pkt 9a oraz w rozdziale 1 działu III przepisy szczególne Prawa zamówień publicznych.

# Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielenie zamówienia uzupełniającego w wysokości do 50% wartości zamówienia podstawowego, polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego.

# Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, o których mowa w art. 2 pkt 7 Prawa zamówień publicznych.

# Poczta elektroniczna, strona internetowa Zamawiającego

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

# Informacje dotyczące walut obcych

  - Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

  - Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone                    w walucie  polskiej.

# Aukcje elektroniczne

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznych.

# Koszty udziału w postępowaniu

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Załączniki do SIWZ

- Formularz ofertowy							- załącznik nr 1;

- Oświadczenie Wykonawcy 						- załącznik nr 2;

- Wykaz wykonywanych robót budowlanych 				- załącznik nr 3;

- Zobowiązanie do udostępnienia wiedzy i doświadczenia			- załącznik nr 3a

- Karta gwarancyjna 							- załącznik nr 4;

- Podwykonawstwo 							- załącznik nr 5;

- Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 6;

- Zobowiązanie do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia 	- załącznik nr 6a;

- Oświadczenie stwierdzające, że osoby posiadają wymagane uprawnienia	- załącznik nr 6b;

- Wykaz sprzętu, narzędzi i urządzeń					- załącznik nr 7;

- Zobowiązanie do udostępnienia sprzętu, narzędzi i urządzeń 			- załącznik nr 7a;

- Formularz cenowy 							- załącznik nr 8;

- Wzór umowy 								- załącznik nr 9.