ZDPIII.273.6.2020									Załącznik nr 5

Wzór umowy o roboty budowlane nr  .............../2020

Umowa zawarta w dniu ....................................... w Krośnie Odrzańskim pomiędzy:

Powiatem Krośnieńskim - Zarządem Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim,

z siedzibą w Krośnie Odrzańskim przy ulicy F. Chopina 5, NIP: 926-14-76-924, reprezentowanym przez:

- Janusza Milczarka		- Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych z upoważnienia Zarządu Powiatu Krośnieńskiego

- Izabelę Wawrzyniak		- Główną Księgową

zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

a

## .......................................................................................................................................................

(pełna nazwa Wykonawcy)

.......................................................................................................................................................

(adres siedziby Wykonawcy)

reprezentowanym przez:

.................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą.

### POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

- Zamawiający powierza Wykonawcy wykonanie robót budowlanych, polegających na adaptacji pomieszczenia gospodarczego na pomieszczenie biurowe w budynku administracyjno – biurowym Zarządu Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, tj. Projektem robót remontowych, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, Przedmiarem robót, zwanych dalej przedmiotem umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia 
i uznaje je za podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Dokumentacja projektowa oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji.

- W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów umownych, obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów:

- umowa,

- projektem robót remontowych,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- przedmiar robót.

§2

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ........................................................., za którego zachowania odpowiada na zasadach ogólnych.

- Kierownik budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy.

- Ewentualna zmiana kierownika budowy wymaga pisemnej notyfikacji Zamawiającego.

§ 3

- Zamawiający ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie …….........................

- Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu 
i na rachunek Zamawiającego w zakresie wynikającym z przepisów Prawa budowlanego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

II. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY

§ 4

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy do obowiązków Zamawiającego należy:

- protokolarne przekazanie Wykonawcy robót pomieszczenia - placu budowy 
w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy, 2 dni przed zgłoszonym przez Wykonawcę terminem rozpoczęcia robót

- protokolarne dokonanie odbioru końcowego robót.

- Po przejęciu placu budowy Wykonawca staje się jego gospodarzem w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.

- Od momentu protokolarnego przejęcia od Zamawiającego placu budowy, Wykonawca ponosi do chwili oddania przedmiotu zamówienia odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe w obiekcie.

§ 5

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówione roboty budowlane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz zgodnie z:

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego;

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych;

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach projektowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego oraz działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w celu podjęcia decyzji o wprowadzenie zmian lub poprawek.

§ 6

- Prace będą wykonywane do poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30.

- Roboty wykonane będą z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę, których wartość wliczona jest w wynagrodzenie określone w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

- Wykonawca zapewnia do wykonania robót odpowiednie maszyny i urządzenia.

- Wykonawca na okres obejmujący co najmniej okres wykonania niniejszego zamówienia zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 9.000,00 zł brutto. Dokumentem potwierdzającym spełnienie tego warunku jest polisa, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

- Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby i materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisów prawa budowlanego.

- Poza innymi obowiązkami wynikającymi z treści umowy, do obowiązków Wykonawcy należy 
w szczególności:

- protokolarne przejęcie od Zamawiającego placu budowy;

- przekazanie Zamawiającemu dokumentu, o którym mowa w ust. 4, nie później niż w momencie podpisania umowy;

- naprawa szkód powstałych w wyniku korzystania z sąsiednich nieruchomości oraz wykonywanych robót;

- uprzątnięcie terenu robót;

IV. TERMIN WYKONANIA I ODBIÓR KOŃCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

§ 8

- Rozpoczęcie robót nastąpi po przekazaniu placu budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1.

- Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 15 sierpnia 2020 roku.

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się dzień pisemnego zawiadomienia o ich ukończeniu, 
z uwzględnieniem wymogów określonych w § 4.

- W terminie 7 dni po zgłoszeniu zakończenia robót nastąpi rozpoczęcie procedur odbiorowych wykonanych prac.

- Odbiór końcowy przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.

V. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§ 9

- Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1, Strony ustalają zgodnie z ofertą Wykonawcy na kwotę brutto ……………………………… (słownie:…………………………………………………………………………………..)

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 zostało wyliczone w oparciu o formularz cenowy sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla zakresu rzeczowego i ilościowego robót, ustalonego w przetargu. Wynagrodzenie ostateczne ustala się na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót wg cen przyjętych w formularzu cenowym. Na podstawie niniejszej umowy nie dopuszcza się zwiększenia ilości robót 
w zakresie powodującym wzrost wynagrodzenia wykraczający poza kwotę maksymalną, 
o której mowa w ust. 1.

- Wszelkie inne rodzaje robót niż ujęte w przedmiarze robót oraz zwiększone 
w porównaniu z przedmiarem robót (roboty dodatkowe), roboty zamienne, a konieczne do wykonania i oddania do użytkowania przedmiotu umowy oraz zaniechane mogą być wykonane lub zaniechane na podstawie protokołów konieczności potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Bez zatwierdzenia protokołów konieczności przez Zamawiającego, Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania ww. robót lub zrezygnować z wykonywania robót zaniechanych.

### VI. WARUNKI PŁATNOŚCI

§ 10

- Wynagrodzenie płatne będzie jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po wcześniejszym dokonaniu protokolarnego odbioru przedmiotu umowy bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowy odbioru robót bez zastrzeżeń ze strony Zamawiającego.

- Do przedłożonej Zamawiającemu faktury, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć faktury Podwykonawców (jeżeli wystąpili) wraz z ich oświadczeniami, że zapłata za te faktury wyczerpuje ich roszczenia z tytułu umów o podwykonawstwo.

- Termin płatności wynosi 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Zamawiającego przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający wstrzyma do czasu ustania przyczyny płatność faktury w przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

- Zamawiający odstępuje od stosowania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

§ 11

Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego informowania Zamawiającego o każdej zmianie siedziby, nazwy podmiotu, numeru NIP i telefonu.

VII. GWARANCJA

§ 12

- Na opisany w § 1 ust. 1 przedmiot umowy Wykonawca udziela 12 - miesięcznej gwarancji. Termin gwarancji biegnie od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

- W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich niezwłocznego usunięcia na własny koszt.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu.

- Wady stwierdzone w okresie gwarancji Wykonawca usunie na własny koszt 
w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub innym terminie uzgodnionym przez strony. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci bez zgody Wykonawcy usunięcie wad innemu Wykonawcy, na koszt Wykonawcy.

VIII. KARY UMOWNE

§ 13

- Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, na niżej opisanych zasadach.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym w wysokości 
200 zł za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad;

- Za odstąpienie Zamawiającego od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad.

- Postanowienia ust. 2 nie wyłączają możliwości dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z siedmiodniowym wyprzedzeniem 
w następujących okolicznościach:

- Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z postanowieniami umowy 
i kryteriami, warunkami i zasadami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym oraz w Opisie przedmiotu zamówienia;

- Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich mimo wezwania Zamawiającego;

- Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po jego stronie realizację przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokole końcowym odbioru robót, Wykonawca wyraża zgodę na ich usunięcie na jego koszt 
i niebezpieczeństwo, z zachowaniem prawa Zamawiającego do kary umownej.

- W przypadku nie usunięcia wad w terminach wskazanych przez Zamawiającego w protokołach 
z przeglądu w okresie gwarancji Zamawiającemu przysługuje prawo do usunięcia wad na koszt Wykonawcy, z zachowaniem prawa do kary umownej.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie 
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki Administratora Danych Osobowych określone w przepisach RODO także w zakresie dotyczących danych osobowych Wykonawcy, a także jego pracowników.

- W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawa budowlanego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

- Na wypadek sporu pomiędzy stronami właściwy miejscowo do jego rozpoznania będzie sąd określony według siedziby Zamawiającego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                                              Wykonawca:

........................................................                                    .........................................................

........................................................                                    .........................................................